## Slide 1: 고품질 SW와 개발문화 임도형

## Slide 2
임도형
삽질 증오
개발 문화

## Slide 3
한국 SW
서출 태생

## Slide 4
for HW 구동
for 운영 지원

## Slide 5
Not 매출
비용

## Slide 6
빈약한 투자
시간, 돈

## Slide 7
그리고
낮은 품질

## Slide 8
악순환
투자 < -- > 품질

## Slide 9
현업에선
요구사항과 일정으로
태클

## Slide 10
요구사항

## Slide 11
가장 중요한
요구사항

## Slide 12
요구사항은
모든 것의 기준

## Slide 13
요구사항은
일정의 기준
설계의 기준
개발 대상의 기준
프로젝트 완료의 기준

## Slide 14
요구사항이 모호하면
일정도 모호

## Slide 15
요구사항이 모호하면
엉뚱한 개발

## Slide 16
요구사항이 흔들리면
뒤엎기

## Slide 17
요구사항이 흔들리면
‘어짜피...’ 현상 발생.
그래서 포기, 품질도

## Slide 18
고객도 스스로
‘요구사항’을 모른다

## Slide 19
시간이 지나면서
요구사항은 변경된다.

## Slide 20
급하니까
우선 개발먼저?

## Slide 21
혹은 고객이 없는 경우도 있다.

## Slide 22
일정

## Slide 23
모든 것을 결정하는
일정

## Slide 24
모든 것을 쓸어 버린다
분석도, 설계도, 소스 관리도,
요구사항변경 관리도,
문서화도, 테스트 케이스도,
품질 관리도, …

## Slide 25
전제 : 일정은 변경되지 않는다.
결과 : 언제나 변경된다.

## Slide 26
그리고 불신
고객과 개발사
경영자와 개발팀
관리자와 실무자
디자이너와 개발자

## Slide 27
암울할 현실
하지만 포기할 순 없다.

## Slide 28
요구사항

## Slide 29
고객도
요구사항을 모른다.
폭포수 모델의
실패 원인

## Slide 30
요구사항은 변하는 것이 당연하다.
받아 들이고 대비하자.

## Slide 31
계속 선을 보이자.
XP, Agile, Scrum

## Slide 32
수정에 대비하자.
테스트 케이스

## Slide 33
조직을 뚝심 있게.
협업, 프로세스,
자동화

## Slide 34
지치지 않게 하자.
자동화, 야근 금지

## Slide 35
XP, Agile, Scrum,
테스트 케이스,
협업, 프로세스,
자동화, 야근금지

## Slide 36
일정

## Slide 37
일정 산정은
실무자에게서
시작되어야 한다.

## Slide 38
개발자에 의한
태스크 리스트 작성 후 에야 일정 산정 가능

## Slide 39
점증적인 구현, 배포

## Slide 40
각 배포에 구현될
요구사항을
결정권자가
결정하게 하자

## Slide 41
모든 것이 고려된 일정이어야.
휴가, 요구사항 변경, 퇴직, 리스크, 교육, 시도, 적응, 저효율

## Slide 42
그러고도 버퍼 필요

## Slide 43
장기적인 생산성을
고려해야
품질이 확보되야

## Slide 44
비용의 3/4은 유지보수
치고 도망가기는 안 된다.

## Slide 45
경영자의 관심은
생산성, 예측 가능성
소소함에 연연 말자.

## Slide 46
개발문화

## Slide 47
모든 것은 공유되어야 한다.
결과물은 리뷰되어야 한다.
최대한 자동화 하여야 한다.
암묵적 지식을 제거해야 한다.
테스트 커버리지, 빌드 자동화, CI는 당연.

## Slide 48
공유되어야 한다.
일정, 전략, 현 상태, 소스, 문서,
개발환경 구축, 설치와 구동방법,
테스트 방법, 문제해결방법

## Slide 49
리뷰되어야 한다.
리뷰 만으로 품질이 좋아진다.
문서화가 그 우선.
공유와 개선, 이해도가 높아진다.
실무자들의 리뷰가 우선

## Slide 50
자동화 하여야 한다.
자동화는 생산성, 창의성,
동기유발, 예측가능, 품질의
전제이다.

## Slide 51
암묵적 지식을 제거
휴가, 퇴사, 업무변경 관계없도록.
일이 사람을 쫓아 다니면 안된다.
문서 작성 대상의 기준.

## Slide 52
테스트 커버리지
수정의 기본 전제

## Slide 53
과연

## Slide 54
할 수 있을까?
XP, Agile, Scrum, 테스트 케이스,
협업, 프로세스, 자동화, 야근금지
공유, 리뷰, 자동화, 문서화,
테스트 커버리지, CI, 빌드 자동화

## Slide 55
아주 강한 흐름이다.

## Slide 56
설득, 이해, 신뢰, 실천

## Slide 57
개발 습관
개발 문화

## Slide 58
Maven, Git, Junit
+
Task Log, Review